# CL02P 공개문서 배포답안

제작자 형식 정리본 — 실제 AI 응답의 실질 본문은 보존하고, 도구 진행·버튼·출처 배지 등 복사 메타만 제외했습니다. 탭 구분 표는 읽을 수 있는 표로 바꿨습니다. 내용의 한계와 검증 결과는 교재 실행 기록을 함께 확인하세요.

※ 교육용 검토 자료입니다. 가상 문서(SIM-*)와 공개 원본(화학물질안전원 공고, 행정안전부 예규)을 구분했고, 공개 원본의 내용은 가상 사업이나 한전에 적용된다고 보지 않았습니다.

쪽수 표기: 가상 문서 3건은 인쇄쪽 번호가 없어 PDF쪽과 절(§)로 표시합니다. 화학물질안전원 공고는 페이지 이미지로 확인한 결과 인쇄쪽과 PDF쪽이 같습니다(1~6). 계약집행기준은 원본 PDF가 작업공간에 없고 텍스트 추출본만 있습니다. 그래서 PDF쪽은 표지·목차 2쪽에 인쇄번호가 없는 구조를 근거로 한 추정값(인쇄쪽+2)이며, 원본으로 검증하지 않았습니다.

## 핵심 대조표 (수정본)

| 항목 | SIM-BID (PDF p.1) | SIM-RFP | SIM-MEET (PDF p.1) | 화학물질안전원 공고 (참고) | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금액 | 88,000,000원, VAT 포함 (§1) | 88,000,000원 (p.1 §1) | 변경 내용 미제공 | 50,000,000원 (p.1, 1-라) | 가상 문서 간 기재 일치 |
| 기간 | 계약일부터 90일 (§1) | 90일, 단계 20·60·90일 (p.1 §1·§3) | 변경 내용 미제공 | 240일 (p.1, 1-나) | 가상 문서 간 기재 일치 |
| 제출기한 | 2026-10-27 17:00 (§2) | 2026-10-28 17:00 (p.2 §5) | 최종 기한 미결정 (§4) | 2026-04-14 11:00 (p.1, 1-아 / p.2, 4-가) | 불일치, 최종값 선택하지 않음 |
| 평가 배점 | 기술 80 + 가격 20, 세부 20·30·20·10 (§4) | 동일 (p.2 §6) | 기재값 확인만 (§2) | 기술 80% + 가격 20%, 적격 85% (p.4, 6-가) | 가상 문서 간 일치, 세부 합 80. 적격 기준은 가상 문서에 미제공 |
| 평가 사례 수 | 200건 (§3) | 200건 (p.1 §3·§4) | 300건 제안, 회의에서 미승인 (§3) | 해당 없음 | 200건은 공고·RFP 기재값. 실제 승인 여부는 별도 문서 미제공 |
| 변경 절차 | 변경 승인 문서로 확인 (§5) | 금액·기간·산출물 개수·기한 변경은 확인 + 변경 승인 문서 필요 (p.2 §7) | 별도 변경 승인 문서 미작성 (§3) | 낙찰 후 컨소시엄 변경 불가, 계약 체결 시 상호합의로 제안내용 변경 가능 (p.5, 8-바·사) | 가상 문서 자체 규칙만 존재 |

## 계약집행기준 추가 확인 (지방자치단체 기준으로서 파일에 기재된 내용)

| 조항 | 기재 요지 | 인쇄쪽 / PDF쪽(추정) |
| --- | --- | --- |
| 제9장 제6절 8-가 (용역 과업내용의 변경) | 계약 목적상 필요하면 계약담당자가 추가·특별업무 수행, 용역공정계획 변경, 특정 항목 삭제·감소를 지시할 수 있음 | 272 / 274 |
| 제9장 제6절 8-나 | 과업 변경은 해당 부분 이행 전에 완료. 긴급 시 협의로 시기를 정하고 우선 이행 가능 | 272 / 274 |
| 제9장 제6절 8-다 | 계약상대자도 변경을 제안할 수 있고, 발주측은 제안받은 날부터 14일 이내에 승인 여부를 통지 | 273 / 275 |
| 제9장 제7절 1-나-1), 1-다 | 용역 과업변경 시 계약금액 조정은 시행령 제74조 등을 준용. 조정 청구를 받은 날부터 30일 이내에 조정 | 274~275 / 276~277 |
| 제9장 제2절 3-가 | 구두 통지·승인·지시는 문서로 보완되어야 효력이 있음 | 257 / 259 |
| 부칙 (전체) | 2009년부터 개정 이력별 부칙이 연속 수록됨 | 368~383 / 370~385 |
| 최종 부칙 | 시행일 2026. 6. 2. 선금·대가지급 개정은 시행 후 선금 신청분부터, 그 밖에는 시행일 이후 최초 입찰공고·수의계약 안내공고분부터 적용. 재검토는 2026. 1. 1. 기준 매 3년 | 382~383 / 384~385 |

부칙에는 표지의 시행일(2026. 6. 2.)과 같은 날짜가 기재되어 있습니다. 다만 이 파일 이후 개정이 있었는지는 파일만으로 알 수 없습니다.

## 담당자 확인 질문

(사업관리 검토 역할) 계약집행기준 제367호 파일이 2026-10-11 기준 현행본인지 확인되었습니까? 원본 PDF를 함께 받을 수 있다면 PDF쪽 추정값을 실제 쪽수로 검증하겠습니다.

(사업관리 검토 역할) 제출기한이 SIM-BID §2(10월 27일)와 SIM-RFP §5(10월 28일)로 다릅니다. 이를 정리한 변경 승인 문서나 교육용 조건표가 있습니까?

(업무 담당 역할) 평가 사례 200건을 승인한 문서와, 300건 제안에 대한 비용·일정 검토 결과(SIM-MEET §4) 중 제공 가능한 것이 있습니까?