# CL02 프로젝트 배포답안

제작자 형식 정리본 — 실제 AI 응답의 실질 본문은 보존하고, 도구 진행·버튼·출처 배지 등 복사 메타만 제외했습니다. 탭 구분 표는 읽을 수 있는 표로 바꿨습니다. 내용의 한계와 검증 결과는 교재 실행 기록을 함께 확인하세요.

교육용 가상자료 검토 결과입니다. 실제 한국전력공사의 사업·계약·승인 문서가 아닙니다. 회의일(2026-10-16)은 가상 시나리오 설정으로 보고, 앞 답변의 관련 지적은 삭제했습니다.

## 수정 대조표

| 항목 | 공고 기재 (SIM-BID-2026-001) | 제안요청서 기재 (SIM-RFP-2026-001) | 회의록 (SIM-MEET-2026-001) | 승인된 조건 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평가 사례 수 | 200건 (3항) | 200건 (3항), 고유 ID 기준 (4항) | 300건 증가 제안. 승인되지 않음 (3항). 비용·일정 영향은 검토 예정 (4항) | 변경 승인 문서 미제공 | 기재값 일치(200건), 300건은 미확정 제안 |
| 제출기한 | 2026-10-27 17시 (2항) | 2026-10-28 17시 (5항) | 동일 여부 확인 예정, 최종 기한 미결정 (4항) | 변경 승인 문서 미제공 | 불일치, 양쪽 값 유지 |
| 사업금액·기간 | 88,000,000원, 90일 (1항) | 88,000,000원, 90일 (1항) | 변경안은 확정되지 않음 (3항). 구체적인 변경안은 기재되지 않음 | 변경 승인 문서 미제공 | 기재값 일치 |

모든 값은 문서에 기재된 조건이며, 승인 여부가 확인된 조건이 아닙니다. 변경을 반영하려면 사업관리 검토 역할의 확인과 변경 승인 문서가 필요합니다(제안요청서 7항, 공고 5항). 충돌 상태는 유지하고, 승인 기록이 없는 제안은 확정 조건으로 쓰지 않았습니다(검토 지침 SIM-GUIDE-2026-001 1·2항).

## 확인 질문 (사업관리 검토 역할 대상)

평가 사례 300건 제안에 대한 변경 승인 문서가 있습니까? 없다면 제출 준비는 문서 기재값인 200건을 기준으로 합니까?

제출기한이 공고에는 10월 27일 17시, 제안요청서에는 10월 28일 17시로 적혀 있습니다. 어느 쪽을 적용하는지 정하는 변경 승인 문서나 정정 문서가 있습니까?

회의록 4항에 따른 교육용 조건표의 제출기한 확인 결과가 기록됐습니까?